## Հավելված N 12

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

1189. Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր

1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝

1189

1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝

22.12.2015թ

1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝

31.05.2027թ

1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝

Ծրագիր՝ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագիր

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպաստել հաստատված դպրոցների սեյսմակայունության ապահովմանը, անհատական և հասարակական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  |  | Նկարագրությունը |  |  |  |  |  |
| Թիվ 3284-ARM վարկային համաձայնագիր |  |  | Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2015թ հոկտեմբերի 19-ին կնքված թիվ 3284-ARM վարկային համաձայնագիր |  |  |  |  |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| որպես գործադիր մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները լինելու են մոտ 58 700 աշակերտներ, ուսուցիչներ և դպրոցի այլ աշխատակիցներ: Ծրագրի ավարտից հետո դրա արդյունքներից ուղղակիորեն կօգտվեն մոտ 18000 աշակերտներ և 3100 ուսուցիչներ և դպրոցի այլ աշխատակիցներ: Բացի այդ, բարձրացված սեյսմակայունությամբ և վերակառուցված դպրոցների շենքերից կօգտվեն նաև մոտակա տարածքների թվով մոտ 87500 բնակիչները, քանի որ երկրաշարժերի և այլ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ նշված շենքերը կծառայեն որպես ժամանակավոր կացարաններ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը |  |  | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |  |
| 11002 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման կառավարում |  |  | Դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագիր` ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով Ծառայությունների մատուցում (Ծրագիրն իրականացնող մարմնի պահպանման ծախսեր) |  |  | Ծրագիրն իրականացնող մարմին/ հարկերի, տուրքերի, այլ պարտադիր վճարների ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության միջոցներից |  |
| 12001 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  | Դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում: |  |  | Աշակերտներ, ուսուցիչներ և դպրոցի այլ աշխատակիցներ, մոտակա տարածքների բնակիչները, որպես ժամանակավոր կացարաններից օգտվող: / հարկերի, տուրքերի, այլ պարտադիր վճարների ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության միջոցներից |  |
| 12003 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  | Դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր, դպրոցների շենքերի կառուցման, ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում |  |  | Աշակերտներ, ուսուցիչներ և դպրոցի այլ աշխատակիցներ, մոտակա տարածքների բնակիչները, որպես ժամանակավոր կացարաններից օգտվող: / հարկերի, տուրքերի, այլ պարտադիր վճարների ֆինանսավորում ՀՀ կառավարության միջոցներից |  |
| 12004 | ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  | Բարգաված և դիմակայուն Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի Ճապոնիայի հիմնադրամի աջակցությամբ դպրոցների շենքային ապահովվածության բարելավում |  |  | Աշակերտներ, ուսուցիչներ և դպրոցի այլ աշխատակիցներ, մոտակա տարածքների բնակիչները, որպես ժամանակավոր կացարաններից օգտվող: |  |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  |  |  | Ցուցանիշը |  |  | Ժամկետը |  |
| ՄՍԿ երկրաշարժի ուժգնության սանդղակի 9 (IX) նշանագծի սեյսմակայունության չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական շենքերում սովորող աշակերտների տոկոսը |  |  |  | 18.7 % |  |  | 2027 թ. |  |
| Կառավարության սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին համապատասխան բարձրացված սեյսմակայունությամբ կամ վերակառուցված դպրոցների թիվը, որոնք համալրվել են միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանող պայմաններով՝ թեքահարթակներ և կանանց և տղամարդկանց առանձին զուգարաններով |  |  |  | 46 |  |  | 2027 թ. |  |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման անվանումը |  | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը |  |  |  | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում |  | ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված ծրագրի կառավարման ծառայություններ՝ ՀՏԶՀ-ի, որպես իրականացնող կազմակերպության պահպանման ծախսեր |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2015թ հոկտեմբերի 19-ին կնքված թիվ 3284-ARM վարկային համաձայնագիր, վավերացված ՀՀ Ազգային ժողովի 2015թ. թիվ ԱԺՕ-193-Ն որոշմամբ |  |
| Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ |  | դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշաքկում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շարունակական բնույթի հայեցողական ծախսերին չդասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համաձայն վարկային համաձայնագրի դրույթների Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից՝ Ծրագրի իրականացման նպատակով Վարկառուի (Հայաստանի հանրապետություն) և ՀՏԶՀ-ի միջև կնքված իրականացման համաձայնագրի հիման վրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |  |
| ՄՍԿ երկրաշարժի ուժգնության սանդղակի 9 (IX) նշանագծի սեյսմակայունության չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական շենքերում սովորող աշակերտների տոկոսը |  | % |  | Աղյուսակ 1 |  |
| Կառավարության սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին համապատասխան բարձրացված սեյսմակայունությամբ կամ վերակառուցված դպրոցների թիվը, որոնք համալրվել են միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանող պայմաններով՝ թեքահարթակներ և կանանց և տղամարդկանց առանձին զուգարաններով |  | հատ |  | Աղյուսակ 2 |  |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 11001 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում | Կառավարվող ծրագրերի քանակ | հատ |  |  |
|  |  | Վարչական աշխատակազմ (ծրագրերի համակարգող), հաստիքային միավոր: | հատ |  |  |
|  |  | Մասնագիտական աշխատակազմ (Հաշվապահներ, գնումների մասնագետներ, փորձաքննող, վերահսկող և նախահաշվող ինժեներներ, մոնիտորինգի մասնագետ, բնապահպան) հաստիքային միավոր: | հաստիքային միավոր: |  |  |
|  |  | Տեխնիկական աշխատակազմ (օգնականներ, վարորդներ, պահակներ, հավաքարարներ), հաստիքային միավոր: | հաստիքային միավոր: |  |  |
|  |  | Մասնագիտական վերապատրաստումների քանաք, մարդ/օր | մարդ/օր |  |  |
|  |  | Դպրոցների համար նախագծային, շինարարական և տեխնիկական հսկողության մրցույթների հայտարարում, շինարարության ընթացքի հսկողություն, բնապահպանական հսկողության, հանրային քննարկումների կազմակերպում և իրականացում, հատ /դպրոց | հատ |  |  |
|  |  | Նոր սկսվող կառուցվող կամ վերակառուցվող դպրոցների համար նախագծային, շինարարական և տեխնիկական հսկողության մրցույթների հայտարարում, շինարարության ընթացքի հսկողություն, բնապահպանական հսկողության, հանրային քննարկումների կազմակերպում և իրականացում, հատ /դպրոց | հատ |  |  |
| 12001 | ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ | Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական, հեղինակային հսկողությոան թիվը, հատ/դպրոց | հատ |  | Աղյուսակ 5 |
|  |  | Կառուցվող կամ վերակառուցվող դպրոցների թիվը | հատ |  | Աղյուսակ 6 |
|  |  | Սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին համապատասխան բարձրացված սեյսմակայունությամբ կամ վերակառուցված կամ նոր կառուցված դպրոցների թիվը, հատ | հատ |  | Աղյուսակ 7 |
|  |  | Ծրագրի արդյունքներով անվտանգ պայմաններում սովորող աշակերտների թիվը. /Նախատեսվող/ | հատ |  | Աղյուսակ 3 |
|  |  | Սեյսմակայունության չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական շենքերում սովորող աշակերտների տոկոսը | տոկոս |  | Աղյուսակ 4 |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 1

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | ՄՍԿ երկրաշարժի ուժգնության սանդղակի 9 (IX) նշանագծի սեյսմակայունության չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական շենքերում սովորող աշակերտների տոկոսը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, ԿՏԱԿ-ի տվյալների բազա |
| Չափման միավորը | Տոկոս (%) |
| Տեսակ/տիպը | վերջնական արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ցուցանիշը հիմնված է շահագործման հանձնված դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի վրա և ներկայացվում է հաշվետվության տեսքով |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Տվյալները (աշակերտների թիվը) հավաքագրվում է հիմք ընդունելով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տվյալները և ՀՏԶՀ-ի փորձաքննող ինժեների կողմից կազմված տեղեկատվությունը |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | տարեկան |
| Պատասխանատու միավորը | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 13.4 % |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 18.7 % |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

4.1 Աղյուսակ 2

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Կառավարության սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին համապատասխան բարձրացված սեյսմակայունությամբ կամ վերակառուցված դպրոցների թիվը, որոնք համալրվել են միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև՝ էներգետիկ արդյունավետության պահանջներին համապատասխանող պայմաններով՝ թեքահարթակներ և կանանց և տղամարդկանց առանձին զուգարաններով |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, հավելված 3 |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | վերջնական արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չափորոշիչի գծով ցուցանիշը (կառուցված/վերաքկառուցված դպրոցը) հաշվառվում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին շահագործման հանձնելուց հատով |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Որպես տվյալների հավաքագրման մեթոդ հանդիսանում են անմիջական դիտարկումը, հաշվետվություններով հավաքվող տեղեկատվությունը, որն իր հերթին հիմնված է շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտերի վրա : Իրականացվում է ՀՏԶՀ աշխատակիցների կողմից: |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ըստ շինարարության ավարտի |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՏԶՀ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 46 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

Աղյուսակ 3

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ծրագրի արդյունքներով անվտանգ պայմաններում սովորող աշակերտների թիվը. /Նախատեսվող/ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, ԿՏԱԿ-ի տվյալների բազա |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | միջոցառման արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ցուցանիշը հիմնված է շահագործման հանձնված դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի վրա և ներկայացվում է հաշվետվության տեսքով |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Տվյալները (աշակերտների թիվը) հավաքագրվում է հիմք ընդունելով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տվյալները և ՀՏԶՀ-ի փորձաքննող ինժեների կողմից կազմված տեղեկատվությունը |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | տարեկան |
| Պատասխանատու միավորը | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 18000 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

Աղյուսակ 4

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Սեյսմակայունության չափանիշներին համապատասխանող դպրոցական շենքերում սովորող աշակերտների տոկոսը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, ԿՏԱԿ-ի տվյալների բազա |
| Չափման միավորը | Տոկոս (%) |
| Տեսակ/տիպը | միջոցառման արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ցուցանիշը հիմնված է շահագործման հանձնված դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի վրա և ներկայացվում է հաշվետվության տեսքով |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Տվյալները (աշակերտների թիվը) հավաքագրվում է հիմք ընդունելով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տվյալները և ՀՏԶՀ-ի փորձաքննող ինժեների կողմից կազմված տեղեկատվությունը |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | տարեկան |
| Պատասխանատու միավորը | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 13.4 % |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 15.39 % |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

4.1 Աղյուսակ 5

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական, հեղինակային հսկողությոան թիվը, հատ/դպրոց |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, հավելված 3 |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չափորոշիչի գծով ցուցանիշը հաշվառվում է հատով ըստ ընթացիկ տարում կառուցվող դպրոցների քանակի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Որպես տվյալների հավաքագրման մեթոդ հանդիսանում են անմիջական դիտարկումը, հաշվետվություններով հավաքվող տեղեկատվությունը, որն իր հերթին հիմնված է գործող պայմանագրերի վրա: Իրականացվում է ՀՏԶՀ աշխատակիցների կողմից: |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տարեկան |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՏԶՀ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 19 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

4.1 Աղյուսակ 6

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Կառուցվող կամ վերակառուցվող դպրոցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, հավելված 3 |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չափորոշիչի գծով ցուցանիշը հաշվառվում է հատով ըստ ընթացիկ տարում կառուցվող դպրոցների քանակի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Որպես տվյալների հավաքագրման մեթոդ հանդիսանում են անմիջական դիտարկումը, հաշվետվություններով հավաքվող տեղեկատվությունը, որն իր հերթին հիմնված է գործող պայմանագրերի վրա: Իրականացվում է ՀՏԶՀ աշխատակիցների կողմից: |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տարեկան |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՏԶՀ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 19 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

4.1 Աղյուսակ 7

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Սեյսմիկ անվտանգության չափանիշներին համապատասխան բարձրացված սեյսմակայունությամբ կամ վերակառուցված կամ նոր կառուցված դպրոցների թիվը, հատ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Ծրագրի շրջանակներում ընտրված դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում |
| Սահմանումը | 23 հուլիսի 2015 թվականի N 797-Ն ՀՀ կառավարության որոշում, հավելված 3 |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չափորոշիչի գծով ցուցանիշը (կառուցված/վերաքկառուցված դպրոցը) հաշվառվում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին շահագործման հանձնելուց հատով |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Որպես տվյալների հավաքագրման մեթոդ հանդիսանում են անմիջական դիտարկումը, հաշվետվություններով հավաքվող տեղեկատվությունը, որն իր հերթին հիմնված է շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտերի վրա : Իրականացվում է ՀՏԶՀ աշխատակիցների կողմից: |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ըստ շինարարության ավարտի |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՏԶՀ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Լրացուցիչ ծախսեր չի ենթադրում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 0 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | չկա |
| Թիրախային ցուցանիշը | 7 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |