1162. ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

- ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության  և գիտության կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում

Կապիտալ ծախսերի գծով ներկայացվող նոր նախաձեռնությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 13-ի N 158-Ն, 2024 թվականի հուլիսի  18-ի N N 1101-Ա և 1129-Ա որոշումների համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը ամրացված՝ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի զբաղեցրած 1444 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով (4 հարկ) տարածքի անմխիթար վիճակով։ Տարածքը թարմացման և բարելավման կարիք ունի՝ աշխատողների համար առավել հարմարավետ և արդյունավետ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու նպատակով, ուստի նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ։

Նոր նախաձեռնության նպատակը տարածքի փուլային վերանորոգման միջոցով, աշխատանքային պայմանների բարելավումը և գործունեության բնականոն կազմակերպման ապահովումը։

Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել փուլային եղանակով․

- 2027 թվականին նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ¼ մասի՝ 361 քառ. մետր (1 հարկ) հիմնանորոգում,

- մնացած տարածքի վերանորոգումը՝ 2028–2030 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում։

2027 թվականին նախատեսվող շինարարական աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման չափը կազմում է 22,576.7 հազ. դրամ։ Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 3-ի N 35-Ն հրամանի հավելվածը՝ հաշվարկը կատարվել է համաձայն 3-րդ՝ Վարչական օբյեկտներ» գլխի 80-րդ կետի /ՇԱԽՑ/: Շինարարական աշխատանքների խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկը՝

173,72 հազ. ՀՀ դրամ x 361 ք.մ. x 1.2 x 30% = 22,576.7 հազ. դրամ, որտեղ՝

- 173,72 հազ.դրամը վերանորոգման աշխատանքների 1քմ արժեքն է,

- 361.0 քմ վերանորոգվող տարածքի մակերեսն է,

- 1,2  - ԱԱՀ գործակիցն է,

- 30% – օբյեկտի արժեքում կազմող մասնաչափը։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է 2027 թվականի պետական բյուջեով նախատեսել 22,576.7 հազ. դրամի չափով ֆինանսավորում՝ կապիտալ ծախսերի գծով, որպես նոր նախաձեռնություն, նշված տարածքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կազմակերպման առաջին փուլի իրականացման նպատակով։